## АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.12.2014                                                                          № 161-р

поселок Новоберезанский

Об утверждении мероприятий по улучшению качества

питьевой воды на территории Новоберезанского сельского

поселения Кореновского района на 2015 год

В целях стабилизации санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района, улучшения качества питьевой воды, подаваемой населению, с учетом результатов проведенного социально- гигиенического мониторинга в 2013-2014 годах, на основании распоряжения администрации муниципального образования Кореновский район от 02 декабря 2014 года № 597-р «Об утверждении мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории муниципального образования Кореновский район на 2015 год»:

1. Утвердить план мероприятий на 2015 год по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района (прилагается).

2. Директору муниципального унитарного предприятия  Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» обеспечить выполнение мероприятий на 2015 год по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению, на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района и предоставить данную информацию в срок до 10 декабря 2015 года.

3. Заместителю главы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района П.С.Тыртычному обнародовать настоящее распоряжение на информационных стендах Новоберезанского сельского поселения Кореновского района и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района в сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района от 19 декабря 2013 года №152-р «Обутверждении мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2014 год».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района                                                                           В.В. Шевченко

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения администрации

Новоберезанского сельского поселения Кореновского района

от __________________ № _______

«Об утверждении мероприятий по улучшению качества

питьевой воды на территории Новоберезанского сельского

поселения Кореновского района на 2015 год»

Проект подготовлен и внесен:

Заместитель главы

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района                                                                         П.С.Тыртычный

Проект согласован:

Директор муниципального унитарного

предприятия Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района «Жилищно-коммунальное

хозяйство»                                                                                               Д.Ф.Терсенов

Ведущий специалист общего отдела

администрации Новоберезанского сельского

поселения Кореновского района                                                              В.Ю.Зленко

Начальник общего отдела

администрации Новоберезанского сельского

поселения Кореновского района                                                              Л.Н.Бурдюк

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района

от 12.12.2014 № 161-р

ПЛАН

мероприятий на 2015 год по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению, на территории Новоберезанского

сельского поселения Кореновского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем | Срок исполне-ния | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Обеспечить выделение средств по улучшению водоснабжения населения | производственные и инвестиционные программы, краевые целевые программы | 2015 год | администрация Новоберезанско-го сельского поселения Кореновского района, совместно с муниципальным унитарным предприятием Новоберезанско-го сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.2. | Обеспечить выделение средств на развитие систем водоотведения | производственные и инвестиционные программы, краевые целевые программы 2 | 2015 год | администрация Новоберезанско-го сельского поселения Кореновского района, совместно с муниципальным унитарным предприятием Новоберезанско-го сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.4. | На совещаниях с руководителями муниципального унитарного предприятия Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» проводить анализ состояния работы по периодичности лабораторного контроля качества питьевой воды в поселении | по всем предприятиям жилищно- коммунального хозяйства | ежеквар-тально | заместитель главы Новоберезанско-го сельского поселения Кореновского района |
| 1.5. | Подготовить доклад «Об итогах работы муниципального унитарного предприятия Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2014 году», включить в него отдельным разделом информацию о проделанной работе по вопросу улучшения качества питьевой воды с учетом результатов социально-гигиенического мониторинга | расширенное планерное совещание главы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района 3 | февраль 2015 года | заместитель главы Новоберезанско-го сельского поселения Кореновского района |
| 2. Практические мероприятия |
| 2.1. | Организовать замену ветхих и аварийных сетей водоснабжения в поселении | согласно планам муниципального унитарного предприятия Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 2015 год | администрация Новобе-резанского сельского поселения Кореновского района, совместно с муниципальным унитарным предприятием Новоберезанско-го сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 2.2. | Провести анализ наличия проектов зон санитарной охраны артезианских скважин, организовать работу по их изготовлению в муниципальном унитарном предприятии Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | январь 2015 года 4 | 2015 год | заместитель главы Новоберезанско-го сельского поселения Кореновского района; руководитель муниципального унитарного предприятия Новоберезанско-го сельского поселения Кореновского района «Жилищно- коммунальное хозяйство» |
| 2.3. | Организовать промывку и обеззараживание тупиковых водопроводных сетей | по планам муниципального унитарного предприятия Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 2015 год | администрация Новобе-резанского сельского поселения Кореновского района, муниципальное унитарное предприятие Новоберезанско-го сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 2.4. | В весеннее - летний период организовать рейдовые мероприятия по пресечению фактов нецелевого использования питьевой воды | улицы поселения (по графику муниципального унитарного предприятия Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» | июнь-сентябрь 2015 года | администрация Новобе-резанского сельского поселения Кореновского района, совместно с муниципальным унитарным предприятием Новоберезанско-го сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 2.5. | Организовать работу по выполнению производ-ственного лабораторно-го контроля за качеством питьевой воды согласно рабочей программы, согласованной с территориальным отделом управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей | согласно программы 5 | постоянно | администра-ция Новобе-резанского сельского поселения Кореновского района, совместно с муниципальным унитарным предприятием Новоберезанско-го сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 2.6. | Обнародовать на информационных стендах Новоберезанского сельского поселения Кореновского района и разместить в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района информацию о качестве питьевой воды в поселении | информационные стенды поселения, официальные сайты администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района | ежеквар-тально | заместитель главы Новоберезанско-го сельского поселения Кореновского района |

Заместитель главы

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района                                                                         П.С.Тыртычный